索普集团展示馆方案设计

招

标

文

件

招  标  人：江苏索普(集团)有限公司

招标代理人：江苏初始建设项目管理有限公司

二○二三年二月三日

目 录

第一章 投标须知	1

一、总   则	4

二、招标文件	5

三、投标报价	6

四、投标文件	6

五、文件密封和递交	7

六、开标、评标、定标	8

七、合同的授予	11

八、主要合同条款	12

九、设计内容大纲	13

十、设计任务书	15

第二章 投标文件表式	18

一、投 标 函	18

二、授权委托书	19

三、项目设计组配备情况表	20

四、主要设计人简历表	21

五、投标人类似工程业绩一览表	22

六、商务条款偏离表	23

七、资格审查资料	24

八、其他资料	24

九、设计文件	24

第一章 投标须知

前 附 表

| 序 号 | 内 容 规 定 |
| --- | --- |
| 1 | 项目综合说明 （1）建设单位：江苏索普(集团)有限公司 （2）工程名称：索普集团展示馆方案设计 （3）标段划分：一个标段 （4）招标范围：完成索普集团展示馆方案设计工作，包含基础装修与电气安装设计、陈列布展设计、专业展陈定制设计（专业展柜、专业灯具）、多媒体硬件与定制软件设计、艺术品定制工程（绘画、雕塑、模型、场景等）、配套设计（辅助展览设施等）；完成总平面图和方案报批的相关工作，并通过主管部门的审批；与施工图设计单位完成交接工作。 （5）工程规模：1500㎡企业文化展厅、1000㎡功能性区域。 |
| 2 | 投标有效期为：45日历天（从投标截止之日算起） |
| 3 | 投标文件份数为：壹份正本，壹份副本。方案设计文本肆份。方案设计汇报材料的电子光盘1份。 |
| 4 | 投标保证金数额：不采用 |
| 5 | 投标文件递交及截止日期 截止时间：2023年 3月15日 9：30 递交地点：江苏索普(集团）有限公司会议室 投标联系人：王主任，联系电话：13337775493 |
| 6 | 开标时间：2023年3月15日 9：30 开标地点：江苏索普(集团）有限公司会议室 |
| 7 | 设计要求工期为45日历天 |
| 8 | 1、本工程设计费约97.5万元（其中企业文化展厅面积约为1500平米，综合设计费取550元/平米，预计82.5万元。功能性区域装饰工程区域面积约为1000平米，综合设计取费150元/平米，共计15万元。），本次招标方案设计占比60%,按设计费×60%=58.5万元为本项目的招标控制价，招标人设置的本工程的招标控制价，是招标人对本工程设计费的最高限额，投标人的投标报价不能超过总招标控制价，也不得超过其中的分项单项招标控制价，否则，作无效标处理。 2、设计深度：必须满足国家对设计深度的要求，设计内容应符合现行规范，满足图纸审查要求。 3、未中标方案补偿：第一名中标人无方案补偿费，第二名（未中标）补偿费3万元，第三名（未中标）补偿费2万元。如果本次方案设计排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同的，则排名第二的中标候选人为本工程的中标人(注：弃标人无方案补偿费用)；排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，则排名第三的中标候选人为本工程的中标人。未进前三名的方案不给任何费用，所有方案设计成果在招标人支付方案设计费后，招标人有权使用全部成果。 4、招标人统一组织现场考察和答疑，时间：2023年2月20日下午14：00，未按时参加的视同放弃现场考察和答疑，不得参加投标。 5、本次开标分两阶段进行： 一、第一阶段 1、宣布开标纪律； 2、公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称； 3、公布参评的投标人名称、投标报价、工期及其他内容； 4、唱标结束后请各投标人当场确认； 5、按照书面评分细则的规定进行第一阶段评审。 二、第二阶段 1、根据第一阶段评审结果，公布进入第二阶段参评的投标人名称、安排设计单位用多媒体电子文件现场阐述方案； 2、按照第二阶段现场阐述评分细则进行评审； 3、根据第一阶段评审得分和第二阶段评审得分计算总得分。 注：第二阶段评审时间待定，需要根据第一阶段评审结束时间决定，请各投标人授权代表当天保持手机畅通，如有需要将提前1小时通知到场答疑。 4、本次招标采用综合评估法。采用两阶段评标。开标、评标活动分两个阶段进行：第一阶段：先开书面资格审查资料部分、书面方案部分、书面商务部分、书面报价部分，对该四部分进行评审、评分。只有得分汇总排前5名的（投标人得分相同时，得分相同的单位并列同时进入第二阶段），才能进入第二阶段评标。如果上述评审合格的投标人数量少于5名大于等于3名时，则全部进入第二阶段评标。第一阶段总得分的50%带入第二阶段。第二阶段：入围的投标人按照要求在现场进行方案阐述，方案介绍用多媒体电子文件，投标单位安排项目负责人介绍方案，时间不超过20分钟。方案介绍完成后，由评标委员会对进行打分，最后按第二阶段总的50%计入投标单位总得分。总得分等于二阶段得分之和。 5、进入第二阶段的投标文件评标时，招标人要求安排设计单位介绍方案，方案介绍用的多媒体电子文件1份，投标单位安排项目负责人介绍方案，时间不超过20分钟。 6、在合同履行期间，招标人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的预付款；已开始设计工作的，招标人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。因征地拆迁、控规调整、项目报批或现场条件等原因致使设计工作暂停，应以招标人书面通知为准（含复工），设计人不得索赔停工费及其它一切损失。如停工时间较长，发包人有权按上述规定终止设计合同，协商处理设计费。 7、招标代理费由招标人支付。 |

## 一、总   则

（一）工程概况

1.招标范围和内容：见投标须知前附表。

2.按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》及《建筑工程设计招标投标管理办法》、《工程建设项目勘察设计招标投标办法》相关规定，现采用 公开 招标方式，择优选定设计单位。

（二）投标人资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定:

1.1具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件复印件；投标人为自然人的，提供其身份证复印件）；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2021年度财务报告，成立不满一年的提供至少一个月财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等）；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月依法缴纳税收和社会保险的凭据）。

2.资质要求：同时具备①建设部建筑装饰工程专项设计甲级资质②中国展览馆协会颁发的展览工程企业一级资质或中国展览馆协会展览陈列工程设计与施工一体化一级资质。

3.项目负责人要求：投拟委派的项目负责人具备装饰装修(或展陈设计)相关专业中级工程师职称。

4.业绩要求：投标人近三年以来已完成的类似项目业绩（展馆设计或设计施工一体化项目）。

（三）招标范围

完成索普集团展示馆方案设计工作，包含基础装修与电气安装设计、陈列布展设计、专业展陈定制设计（专业展柜、专业灯具）、多媒体硬件与定制软件设计、艺术品定制设计（绘画、雕塑、模型、场景等）、配套工程（辅助展览设施等）；完成总平面图和方案报批的相关工作，并通过主管部门的审批；与施工图设计单位完成交接工作。

（四）投标费用

投标人应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，招标单位对上述费用不负任何责任。

## 二、招标文件

（五）招标文件的组成

1.招标文件包括本文件及所有发出的修改澄清通知。

2.投标人应认真审阅招标文件所有的内容，如果投标人的投标文件不能实质性地响应招标文件要求，将作废标处理。

（六）招标文件的澄清

投标人在收到招标文件后，对招标文件若有任何疑问，任何要求澄清招标文件的投标人，均应在投标截止时间15天前以书面形式向招标人提出。不论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将在投标截止日期10日前以书面形式予以答复，同时将书面答复发给所有投标人。投标人应签字确认，澄清纪要作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

（七）招标文件的修改

l.招标文件发出后，在投标截止日期前10天的任何时候，无论出于何种原因，招标人可主动的或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

2.招标文件的修改将以书面形式发给所有投标人，招标文件的修改作为招标文件的组成部分，具有与招标文件同等的约束力。同时投标人应签字确认己收到修改文件。

3.招标文件、招标文件澄清（答疑）纪要、招标文件的修改补充通知内容均以 书面明确的内容为准。当招标文件、修改补充通知、澄清（答疑）纪要内容相互矛盾时，以最后发出的通知（或纪要）或修改文件为准。

## 三、投标报价

（八）投标报价组成

1.设计费报价方式：本工程报价采用固定总价，各投标人可不低于成本自主报价。

设计费投标报价分为两部分，即总投标报价=企业文化展厅部分单项报价+功能性区域装饰工程。

2.投标人应充分考虑原有建筑图纸有可能不符合审图要求而增加的设计工作内容，一并综合在投标报价中考虑。投标报价为投标人在投标文件中报出的各项支付金额的总和。投标人投标报价只允许有一个，任何有选择的报价将不予接受。

## 四、投标文件

（九）投标文件的组成主要包括下列内容：

1.投标函

2.法定代表人授权委托书

3.项目设计组配备情况表

4.主要设计人员简历表

5.投标人类似工程业绩一览表

6.资格审查资料（营业执照复印件、设计资质证书复印件、项目负责人执业资格证书、职称证书复印件等）

7.其他要求提供的资格证明材料

8.设计文件

（十）投标文件格式

投标文件包括本须知第九条款中规定的内容，投标人提交的投标文件如无特殊要求或说明应使用招标文件所提供的规定文件格式（表格允许按同样格式扩展）。

（十一）投标有效期

1.投标文件自投标截止时间起至投标须知前附表规定的时间内有效。

2.在特殊的情况下，招标人在原定投标有效期满之前招标人可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人应以书面形式予以答复，投标人可以拒绝招标人这种要求。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

（十二）投标货币:本工程的投标货币均以人民币报价。

（十三）投标文件的份数和签署

1.投标人应按本投标须知有关规定编制规定份数的投标文件。

2.投标文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的墨水笔书写，字迹应清晰易于确认。并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致，以正本为准。

3.除投标人对错误处必须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删，如有修改，修改处应由投标人加盖投标人的校对章或由投标文件签字人签字和盖章。

## 五、文件密封和递交

（十四）投标文件的密封与标志

l.所有投标文件为明标，应将投标文件的正本、副本分别密封，并在封袋上正确注明 “正本”或“副本”字样。

2.所有封袋上都应写明招标单位名称、工程名称、投标人名称，并在投标人名称处加盖投标人企业公章。

3.所有投标文件都必须在封袋骑缝处加盖投标人的企业公章、企业法定代表人或法定代表人委托代理人的印章。

4.投标人未按上述规定提交投标文件正、副本，其投标文件将被拒绝，并原封退还给投标人。

5.投标文件正、副本不一致时，以正本为准。

（十五）投标截止时间

1.投标人应按前附表规定的投标截止期限前按以上规定的地址将投标文件送达给招标人。

2.招标人按本须知规定以修改补充通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止日期。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期，均以延长后新的投标截止日期为准。

（十六）迟交的投标文件

招标人在规定的投标截止期限以后收到的投标文件，将被拒绝或原封退回给投标人。

（十七）投标文件的补充修改与撤回

1.投标人在递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充、修改或撤回已提交的投标文件，并通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

2.投标的补充、修改或撤回通知，应按本须知有关规定编制、密封、标志（在包封上标明“修改”或“撤回”字样，并注明修改或撤回的时间）和递交并在投标文件递交截止期限以前提交；补充修改的内容为投标文件组成部分，原投标文件内容与此有矛盾的，以此为准。

3.在投标截止日期以后，不得补充、修改投标文件。

4.在投标截止日期至招标人在投标函中规定的投标有效期满之前的这段时间内，投标人不得撤回其投标文件。

## 六、开标、评标、定标

（十八）评标、定标

1.评标、定标办法和标准：本次招标采用综合评估法。采用两阶段评标。开标、评标活动分两个阶段进行：第一阶段：先开书面资格审查资料部分、书面方案部分、书面商务部分、书面报价部分，对该四部分进行评审、评分。只有得分汇总排前5名的（投标人得分相同时，得分相同的单位并列同时进入第二阶段），才能进入第二阶段评标。如果上述评审合格的投标人数量少于5名大于等于3名时，则全部进入第二阶段评标。第一阶段总得分的50%带入第二阶段。第二阶段：入围的投标人按照要求在现场进行方案阐述”，方案介绍用多媒体电子文件，投标单位安排相关负责人介绍方案，时间不超过20分钟。方案介绍完成后，由评标委员会对进行打分，最后按第二阶段总的50%计入投标单位总得分。总得分等于二阶段得分之和。

1.1第一阶段书面评分细则（总分100分，按50%计入总得分）

| 评分因素 | 项目 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 方案部分 （70分） | 设计理念 | 4 | 对投标人就本项目整体（展厅及配套空间）的设计理念进行评分： 包含对项目整体空间的分析与解读；各功能区域的划分及调整；主题与特色风格。方案完全包含上述要点得 3 分，方案有一个缺项扣 1 分，扣完为止。无方案不得分。充分体现索普集团文化加 1 分，满分 4 分。 |
|  | 展陈大纲 | 8 | 对投标人就本项目展厅展览所编制的展陈大纲的解读与补充进行评分： 包含对展陈大纲逻辑与内容性的解读；对大纲单元内容的梳理与展示比例的思考；对大纲子项内容的合理化设计建议与补充。方案解读准确、完整，能满足整个项目需求的得 6 分，方案有一个缺项扣 2 分，扣完为止。无方案不得分。解读及补充内容合理，层次清晰加 1 分，内容逻辑和空间对应加 1 分。满分 8 分。 |
|  | 平面布局与流线设计 | 6 | 对投标人就本项目企业展厅设置的平面布局及动线进行评分： 包含平面布局、动线设置、内容展项分布等。方案完全包含上述要点得 4 分，方案有一个缺项扣 1 分，扣完为止。无方案不得分。各展区设计功能分区合理，层次清晰加 1 分，参观流线设计自然合理加 1 分，展项分布合理，疏密有序加 1 分，满分 6 分。 |
|  | 空间展示效果表达 | 16 | 对投标人就本项目企业展厅空间展示效果表达进行评分： 包含但不局限于展厅区域整体空间轴侧效果图、各区域空间效果图、局部重点展项效果图，部分立面效果图等。方案完全包含上述要点得 12 分，方案有一个缺项扣 3 分，扣完为止。无方案不得分。展示效果清晰完整加 1 分，空间效果贴合表达内容加 1 分，展厅整体展示效果具有较高的艺术审美性加 2 分，满分 16 分。 |
|  | 艺术展项的意向性设计 | 8 | 对投标人就本项目企业展厅设置的艺术展项进行评分： 包含对艺术展项所选取内容的说明，各艺术展项所采用的工艺手法说明，各艺术展项设计意向性表达说明。方案完全包含上述要点得 6 分，方案有一个缺项扣 2 分，扣完为止。无方案不得分。设计方案符合展览主题，具有较高的艺术审美性加 1 分，艺术展项结合展示内容，进行拓展变化，具有生动展示性加 1 分，满分 8 分。 |
|  | 多媒体互动展项设计 | 8 | 对投标人就本项目企业展厅设置的多媒体互动展项进行评分： 对多媒体展项所选取内容的说明，不同多媒体所采用的节点工艺说明，部分多媒体界面意向性表达说明。方案完全包含上述要点得 6 分，方案有一个缺项扣 2 分，扣完为止。无方案不得分。多媒体界面符合展览主题，具有较高的艺术审美性加 1 分，多媒体方案结合展示内容，进行拓展变化，具有生动展示性加 1 分，满分 8 分。 |
|  | 照明方案与灯光设计 | 4 | 对投标人就本项目企业展览照明方案的设置进行评分： 包含照明设计思路，灯具分布示意，灯具节点说明，针对展项内容定向设计不同的灯光使用需求与配置等。方案完全包含上述要点得 4 分，方案有一个缺项扣 1 分，扣完为止。无方案不得分。 |
|  | 图文版式设计 | 4 | 对投标人就本项目图文系统的设置进行评分： 包含图文设计理念，各层级和使用需求的平面版式。方案完全包含上述要点得 2 分，方案有一个缺项扣 1 分，扣完为止。无方案不得分。 方案有系统性，整体感强加 1 分，方案符合展览主题，具有较高的艺术审美性加 1 分，满分 4 分。 |
|  | 配套展项设计说明 | 4 | 对投标人就本项目企业展览配套展项的设置进行评分： 包含但不局限于配套展项，如展柜，中控，及新技术、新设备、新材料等设置的说明，方案有一项补充说明加 2 分，满分 4 分。 |
|  | 功能性区域空间表达 | 6 | 对投标人就本项目企业功能性区域空间展示效果表达进行评分： 包含但不局限于功能性区域（接待大厅，办公区域，会议区域及综合报告厅）设计理念，主题风格，效果示意。方案完全包含上述要点得 6 分，方案有一个缺项扣 2 分，扣完为止。无方案不得分。 |
|  | 设计方案呈现 | 2 | 对投标人就本项目整体方案内容的呈现进行评分： 投标文件编制完整、格式规范、符合招标文件要求的得 1 分；目录索引清晰明了的得 1 分；投标文件编制不规范，内容混乱不清晰的，酌情按每项 0.5 分扣除，扣完为止。 |
| 商务部分 （20分） | 项目设计负责人 | 2 | 1.本项目设计负责人具有装饰装修专业的高级职称的得2分，中级职称的得1分。【投标文件中提供相关职称证书等相关证明文件材料复印件加盖投标单位公章，项目设计负责人须提供2022年度10-12月的社保证明】 |
|  | 项目设计团队配置 | 6 | 1.项目组除设计负责人外其他设计组成员具有相关专业（展陈、室内装修、电气、给排水、暖通等）中级职称以上的每人得2分，最多得6分； 【投标文件中提供相关职称证书等相关证明文件材料复印件加盖投标单位公章，以上人员须提供2022年度10-12月的社保证明】 |
|  | 售后承诺 | 2 | 根据招标内容要求，对设计服务等提供售后服务承诺书，承诺书合理且切实可行、有具体售后服务措施的，得2分，没有承诺书或承诺书不切合实际、无具体实施措施的不得分。 |
|  | 商务条款偏离 | 2 | 投标人对招标文件的主要商务条款（设计期限、付款方式）作出响应，如有任何一项偏离扣2分。 |
|  | 企业业绩 | 8 | - 投标人近三年以来已完成的类似项目业绩（展馆设计或设计施工一体化项目），已完成项目业绩合同展馆面积要求2000㎡以上合同。每个得2分，本项目最高得8分。 【投标文件中提供相关证明文件、合同、中标通知书等相关证明文件材料复印件加盖投标单位公章】 |
| 报价部分 （10分） | 价格分 | 10 | 以有效投标文件的评标价进行算术平均，该平均值评标基准价。投标报价等于评标基准价的得满分，每高1%的扣0.4分；每低1%的扣0.3分。偏离不足1%的，按照插入法计算得分。 评标结束后，除确认存在计算错误外，评标基准价不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其它任何情形而改变。 |

1.2第二阶段现场阐述评分细则

| 评分因素 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 理念定位 | 10 | 方案理念与企业文化紧密联系，主题风格及定位满足企业需求。 |
| 内容策划 | 20 | 对企业展览内容（展陈大纲）解读透彻，内容划分合理，层次清晰。对各单元内容的梳理与展示比例的具有一定的思考，并对大纲子项内容提出合理化设计建议与补充。 |
| 空间设计 | 20 | 建筑空间规划合理，动线通畅；各区域空间效果图示意良好。 |
| 艺术表达 | 15 | 选取艺术深化内容合理，艺术展项工艺手法精良，展项艺术表达生动，具有较高的艺术审美性。 |
| 专项补充 | 10 | 对展厅内展柜，灯光，多媒体等有相应描述，具备专业性考量。 |
| 汇报讲解 | 15 | 现场汇报思路清晰，方案描述透彻具体，能充分表达设计方案。 |
| 演示内容 | 10 | 方案文本册编排合理，简洁明了，内容清晰完整；演示文件形象生动（演示形式不限）。 |

## 七、合同的授予

（十九）合同授予标准

本工程的设计合同将授予按本须知所确定的中标人。

（二十）中标通知书

在投标有效期内，招标人将向中标人发出中标通知书；招标人将在发出中标通知书的同时，将中标结果通知所有未中标的投标人。

1.招标人与中标人将于中标通知书发出之日起30 日内，按照招标文件和中标人的投标文件签订建设工程设计合同；

2.中标人如不按本投标须知所规定与招标人签订合同，则招标人将有充分的理由取消其中标资格，并没收其投标保证金，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应责任。

3.中标人应当按照合同履约义务，完成中标项目，不得将中标项目转让（转包）给他人。

## 八、主要合同条款

甲方：江苏索普（集团）有限公司

乙方：

为明确双方权利义务，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，现就乙方承揽甲方索普集团展示馆方案设计事宜，双方经友好协商签订如下合同，双方共同遵守。

一：项目概况

见设计任务书。

二：合同价款以及付款方式：

1.合同价款（含税价）：

2.甲方将合同总价的30%， 即_____元（大写人民币_____万元）作为预付款支付给乙方。乙方完成总平面图和方案报批相关工作，通过主管部门的审批后，甲方继续支付合同总价的30%，即_____元（大写人民币_____万元）给乙方。乙方与施工图设计单位完成交接工作后，甲方继续支付合同总价的30%，即_____元（大写人民币_____万元）给乙方。展示馆项目整体完工后，将剩余的10%，即_____元（大写人民币_____万元）支付给乙方。支付方式为现汇付款。

三、设计期限

1、该项目设计要求工期为45日历天（_____月_____日前完成）。本合同当遇到自然所不可抗拒因素：如遇疫情、自然灾害等不可抗力因素等一切不可控因素直接或间接造成不能履行以上合同时，将以书面通知另一方，双方均不承担责任，此合同终止或重新签订。

2、如因甲方要求修改原定方案导致乙方不能如期完工，可由双方协商确定增加工期。

四、违约责任：按《中华人民共和国民法典》有关规定执行。乙方未按甲方要求设计期间完工，乙方向甲方支付合同总额的0.05%/天的违约金（即___元/天）；30天未交付，违约金加倍。如最后实施不能实现涉及效果，则扣除10%的尾款。

五、解决合同纠纷的方式：协商解决，如协商不成，由买方所在地人民法院管辖。

六、附则

1、本合同一式 贰 份，双方代表在合同上签字并盖单位公章后生效。合同文本甲方执 壹 份，乙方执 壹 份。

## 九、设计内容大纲

开篇：

1.习近平总书记关于煤化工发展的论述

2.索普集团概况（所处行业、区域位置、主要产业等）

第一部分：初心与印记

（一）追根溯源 风生水起

1958年-1992年

（二）革新迎变 成就辉煌

1992年-2018年

（三）涅槃重生 接续奋斗

2019年-至今

第二部分：国企“根”和“魂”

1.党组织架构图

2.党建品牌创建

3.主题教育成果展（两学一做、“不忘初心  牢记使命”主题教育、党史学习教育）

4.队伍建设亮点工作

5.先进典型风采展示（建议使用磁吸类、可实时更换）

6.内刊书架（《党建品牌集锦》《党建制度汇编》《党建品牌故事集》《精品微党课》《主题党日汇编》《索普集团主题党日“示范课堂”活动汇编》《索普集团党史学习教育成果展》《初心印记 先锋力量——党建品牌故事微宣讲》）

7.党建工作创新案例（如“加减乘除”工作法、“1+1”红色任务书实践机制）

第三部分：创新与求索

1.产业布局（沙盘与产业链图）

2.科技创新（专利墙、重点技改项目等）

3.民生化工（索普产品与生活的紧密联系，通过实物、图片、宣传短片等形式组合展示）

4.改革创新（阿米巴哲学、成本控制、采购改革、后勤服务社会化、三项制度改革等）

第四部分：安全与环保

（一）安全索普：（预计需要面积120m2）

（所有专业块内容基本以信息化、电子化的方式展现）

1.安全警示教育室

事故案例警示教育、最新安全生产法律法规宣贯。

2.危险化学品安全与高危工艺培训体验

公司涉及的重点监管的危险化学品和重点监管的危险化工工艺，利用多媒体形式进行展现

3.危险特殊作业

介绍和展示受限空间和动火作业，可以形成交互体验。

4.消防、气防安全警示教育培训体验区

以实景还原模拟、三维虚拟现实技术和警示教育、培训体验的方式，围绕消防四个能力建设内容为基础，展示消防知识和进行消防模拟训练。

（二）生态索普

1.习近平总书记重要理论与要求

2.索普生态环保理念

3.索普环保亮点

第五部分：成就与荣光

荣誉墙

结束语：发展愿景

## 十、设计任务书

一、项目概况

项目位于索普办公楼一层，建筑前后分区，局部设置室内挑空天井。建筑前区包含接待大厅，办公区域，会议区域及综合报告厅，后区为原生产管理用房。现将部分区域内容进行改造，改造内容包括：接待大厅及展厅（后区西侧原生产管理用房）设计、会议区域重新规划、报告厅改造提升、配套公共区域（卫生间、过道）的改造提升。

项目改造涉及的功能区域面积约为4200㎡，其余建筑公共部分若干。

（1）企业文化展厅：1500㎡；消防演练：260㎡，总计：1760㎡。

（2）功能性区域：前厅接待区域：70㎡；会议休息区：104㎡；会议区域：370㎡；卫生间（大厅）：70㎡；报告厅：446㎡。总计：1060㎡。

（3）建设工程造价约1000万元。

二、项目定位

该项目展示了索普集团的发展历程、产业结构、企业文化、总体规划以及未来发展愿景，重点阐述了索普集团在党建引领、技术创新、环保安全、智转数改、产业升级等等方面取得的成绩。展示厅建成后，不仅是对外展示索普人打造绿色化工的坚定初心，在新时代高质量发展道路上执着追求的窗口，也是索普员工凝聚精气神的文化讲堂。

三、设计原则和要求

1.重点突出，特色鲜明

展示厅主题设计要因地制宜，凸显绿色、低碳、高质量发展元素。多媒体数字展示技术与传统展示手段相结合，强调布局的灵活性与丰富性，展示重点突出，创造亮点空间。

2.展示方式新颖别致

注重展示方式和表现手法等方面的创新，注意色彩搭配的感官刺激和综合艺术效果。在保证单个展区主题鲜明的同时，应充分考虑各展区之间的相互联系，形成科学合理的参观故事线。

3.充分体现原创性

高科技手段的应用与定位，应充分凸显特色与亮点，避免过多重复使用某一表现形式，不得简单地拷贝和抄袭其他展馆内容。

4.风格简约，经济实用

总体装修设计风格力求简洁，构思新颖，亮点突出，同时与建筑主体相协调。坚持高质量、高水平、精致大气、经济实用原则。建议材料和设备的选用要体现节能、环保和安全，单方造价控制在6000元/平米。

5.近远期相结合

考虑展示内容的固定性和可变性，合理分布展示固定内容和可变内容及展示形式。

四、设计成果

1.方案设计图纸（A3版规格图册，提供的设计图纸应包括但不限于以：）

（1）展馆整体效果图；

（2）重点区域或展馆内各分区的效果图；

（3）重点展项的效果图（含造型设计、背景设计）；

（4）展馆内参观路线和参与路线设计平面图。

以上内容须合订成册，纸张为A3纸，文本2份

2.设计成果需提供电子文件，提供1份所有文字和图纸的电子备份文件，以及用来阐述方案的PPT文档一份。

# 第二章 投标文件表式

### 一、投 标 函

致                         ：

- 根据已收到的               工程项目设计的招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等法律法规的规定，我单位经考察现场和研究招标文件后，愿意以总投标报价             元（其中企业文化展厅单项设计费        元，功能性区域装饰工程单项设计费        元），按招标文件的要求承担本次招标范围内全部设计任务；

（二）我单位保证在收到贵单位的《中标通知书》和设计前期资料后，完全按照招标文件要求于         天内完成设计任务；

（三）我方委派             为本项目的设计项目负责人；

（四）贵单位的招标文件、中标通知书和本投标文件将构成约束我们双时方的

合同。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章） ：

日期：        年       月       日

### 二、授权委托书

本授权委托书声明：我             （姓名）系                    （投标人名称）的法定代表人，现授权委托                    （单位名称）        （姓名）为我的授权委托人，以本公司的名义参加                        工程的投标。授权委托人签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

授权委托人无转委权，特此委托。

授权委托人：

身份证号码：                    职务：

投标人：                         （盖章）

法定代表人：                      （签字或盖章）

授权委托日期：        年       月       日

### 三、项目设计组配备情况表

投标人名称：                             项目名称：

| 序号 | 姓 名 | 年龄 | 性别 | 学 历 | 专业 | 职称 | 在本项目拟任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附：项目组人员资格证书、职称证书等复印件

投标人(盖章)：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日     期：         年         月         日

### 四、主要设计人简历表

| 姓 名 |  |  | 性 别 |  |  | 出生 日 期 |  | 年 月 日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业院校及专业 |  |  |  |  |  | 毕业 时 间 |  | 年 月 日 |  |
| 从事本专业时间 |  |  |  | 为申请人服务时间 |  |  |  |  |  |
| 执 业 注 册 |  |  |  | 职 称 |  |  |  |  |  |
| 主 要 经 历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 参加过的工程设计项目名称及规模 |  |  |  |  |  |  | 该项目中任职 |

附：项目负责人资格证书、职称证书等复印件

投标人(盖章)：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日     期：         年         月         日

### 五、投标人类似工程业绩一览表

| 序号 | 发包人名称 | 工程名称 及建设地点 | 建设 规模 | 项目 经理 | 合同金额 （万元） | 开竣工 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附：提供相关合同、中标通知书等相关证明文件材料复印件

投标人(盖章)：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日     期：         年         月         日

六、商务条款偏离表

| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标文件的 商务条款 | 投标文件的 商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人必须对招标文件的主要商务条款（如设计期限、付款方式等）逐条填写。

投标人(盖章)：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日     期：         年         月         日

### 七、资格审查资料

提供资格审查要求的材料（营业执照复印件、设计资质证书等复印件、项目负责人执业资格证书、业绩复印件等，详见投标人资格要求）

### 八、其他资料

1.招标文件要求提交的其他资料；

2.投标人认为有必要提供的其他资料。

九、设计文件

方案部分主要包括内容【具体对照设计文件（成果）要求以及方案评审标准】。