盐水储槽处置工作量

盐水槽尺寸：φ13500*8010（不含圆弧顶高度）1 只；材质：Q345B+玻璃鳞片;  位号： V409A设备静重量约为41640KG，底板厚度δ=10mm，筒体 壁厚分别为δ=10mm、δ=8mm、δ=6mm(具体分布见附图），弧顶壁厚δ=6mm；盘梯及平台重约2027KG；保温保温铝皮若干  以上为拆除处置工作量均需过磅；

储槽附属管道、液位计、温度计等需保护性拆除，不处置由我方保留：DN25温度计1只、液位计1只、穿线管（含内部仪表线）20米、DN150回流管25米、DN150弯头3只、DN300管道2米、DN300阀门1只；

注：1、中标方需勘察现场后再报价，要求报单价(元/吨)，保温材料由中标方一并拆除处置（包含岩棉、铝皮等）2、 中标方需与发标方协商好具体施工方案后，按照公司相 关规定，办理好相关手续装车出厂；3、切割工具、运输车 辆、登高器具(含固定式脚手架及吊车)均由中标方自行解决；4、施工结束后必须将施工点及周围卫生打扫干净；5、介于目前该储槽还处于投用状态，施工日期以我方通知为准，中标方得到我方通知后需在一周内完成拆除工作，工完料净场地清。6、部分作业为登高、动火切割作业，施工人员需持有登高证、热熔证并接受我公司以及新区推行外包项目、劳务派遣人员申报制度，安全培训教育合格方可施工。