江苏索普（集团）有限公司招标文件

我公司现需采购 工程试桩施工及检测服务 一批，采用自主公开招标的方式选定供应商，特邀请贵单位参与投标。

# 招标概况：

（一）项目名称：江苏索普新材料科技有限公司醋酸乙烯及EVA一体化项目（一期工程）一阶段；

（二）交付时间： 根据招标单位要求分批交付；

（三）交付地点： 项目所在地 ；

（四）投标截止时间及开标时间2024年 9 月 6 日 14 时（北京时间）；

（五）开标地点：江苏索普（集团）有限公司招标中心；

# 招标内容：

## 项目概况

本项目包括工艺装置、公用工程等。工艺装置及大型设备基础拟采用桩基础。

## 技术要求

### 桩信息

      - 预应力高强混凝土管桩（PHC桩及PHA桩）选用《预应力混凝土管桩》（苏G03-2012）及《先张法预应力混凝土抗拔管桩》（JH0C2-2019）

      - 预应力高强混凝土管桩及抗拔管桩的材料、构造、制作、运输、施工应满足《预应力混凝土管桩》（苏G03-2012）及《先张法预应力混凝土抗拔管桩》（JH0C2-2019）的相关要求。

      - 沉桩工艺根据试桩情况确定。

### 依据的标准规范及文件

| [1] | 建筑地基基础设计规范 GB50007-2011 |
| --- | --- |
| [2] | 建筑桩基技术规范 JGJ94-2008 |
| [3] | 岩土工程勘察规范（2009版） GB50021-2001 |
| [4] | 混凝土结构设计规范 GB50010-2010 |
| [5] | 建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014 |
| [6] | 建筑地基基础工程施工质量验收规范 GB 50202-2018 |
| [7] | 预应力混凝土管桩 10G409 |
| [8] | 《醋酸造气工艺节能减排技术改造项目-CO精制联合装置岩土工程勘察报告》（工程编号：CGK2019024) |
| [9] | 预应力混凝土管桩 苏G03-2012 |
| [10] | 先张法预应力混凝土抗拔管桩 JH0C2-2019 |

### 施工技术要求

      - 桩基的施工严格遵守《建筑地基基础工程施工质量验收规范》的要求。

      - 做好施工准备工作和施工组织设计，做好施工记录，收集工艺参数。

      - 试验桩的施工应严格按照图纸规定及《建筑桩基技术规范》（JGJ94-2008）混凝土预制桩施工要求进行。

      - 做好试验桩的施工组织设计和施工准备工作。

      - 必须保证桩孔进入设计持力层的深度。

      - 试桩施工采用的设备和材料与工程桩施工相同。试桩周围的地面与工程桩周围的地面应一致，试桩施工时的回填等工作必须采用与工程桩施工时相同的方式进行准备或操作。在试桩区域不得进行额外的挖掘工作。

      - 水平试验应施加在尽可能接近试坑地面水平的位置。水平试验应在干燥条件下进行，试验桩周围无积水。

      - 沉桩采用静压法，应根据地质情况及桩设计竖向承载特征值合理选择配重，压载设备应有加载反力读数系统。

      - 任一单桩的接头数量不得超过3个，接桩时桩段顶端高出地面0.5～1.0m；桩接头焊接时先在坡口圆周上对称点焊4~6点，待上下桩节固定后拆除导向箍再分层施焊，施焊对称进行；焊好的接头应自然冷却后方可继续锤击，自然冷却时间不少于8min，严禁用水冷却或焊好即打。

      - 截桩头采用锯桩器截割，严禁采用大锤横向敲击截桩或强行扳拉截桩。

      - 管桩顶的填芯混凝土应灌注饱满，PHC管桩做法详见《预应力混凝土管桩》苏G03-2012中P50-P53；PHA管桩做法详见《先张法预应力混凝土抗拔管桩》JH0C2-2019。

### 试验项目

      - 检测项目：

- 桩身完整性检测；

- 单桩承载力检测；

      - 检测方法：

- 桩身完整性检测：低应变法；

- 单桩竖向抗压承载力检测：高应变和单桩竖向抗压静载荷试验

- 单桩竖向抗拔承载力检测：单桩竖向抗拔静载荷试验

- 单桩水平承载力检测：单桩水平静载荷试验

      - 需提供设计参数

- 单桩竖向抗压极限承载力值Qu；

- 单桩竖向抗拔极限承载力值及特征值。

- 单桩水平极限承载力值QHu；地基土水平抗力系数的比例系数；单桩水平极限承载力值按本文件第7.6节规定确定。

      - 检测数量、顺序及试桩平面定位。

- 检测数量：

- 单桩竖向抗压静载荷试验：  6根（ZH-1和ZH-2各3根）

- 单桩水平静载荷试验：      3根（ZH-1）

- 单桩竖向抗拔静载荷试验：  3根（ZH-3）

- 基桩低应变动力检测：      9根

- 基桩高应变动力检测：      9根

- 检测顺序：

- 每根试桩均应先进行低应变检测后进行高应变检测：①低应变动力检测试验，②高应变动力检测试验，③单桩竖向抗压静载试验，④单桩竖向抗拔静载试验，⑤单桩水平静载试验。

      - 试验桩桩头要求：

- 试验桩桩头的设计由桩基试验单位完成。

### 试验技术要求

      - 静载试验采用慢速维持荷载法，加载至破坏。静载试验方法应符合《建筑基桩检测技术规范》的规定。

      - 每根试桩均应先进行低应变检测，然后进行相关检测（竖向抗压、竖向抗拔、水平静载荷试验）。

      - 采用高应变法进行承载力检测时，锤的重量与单桩竖向抗压承载力特征值的比值不得小于0.02。

      - 施工单位必须对每根试验桩做好一切施工记录。试桩工作中如发生难以满足设计要求或者其他复杂情况时，需及时通知设计单位。

      - 单桩竖向抗压静载试验：应按JGJ 106-2014《建筑基桩检测技术规范》的要求进行。预估单桩竖向抗压极限承载力标准值为2750kN，每根桩的静载荷试验最大加载量应为3300kN，达到该试验值即可。

      - 单桩水平静载试验，应按JGJ 106-2014《建筑基桩检测技术规范》的要求进行。单桩水平静载荷试验预估最大加载量为100kN。水平载荷应持续加载直至达到100kN的试验载荷或直至桩破坏。在达到这两个终止标准之一前不得停止加载。

      - 单桩竖向抗拔静载试验：应按JGJ 106-2014《建筑基桩检测技术规范》的要求进行。单桩竖向抗拔静载荷试验预估最大加载量为700kN。根据JGJ 106-2014《建筑基桩检测技术规范》，应持续加载直至700kN或直至桩破坏。在达到这两个终止标准之一前不得停止加载。

### 设备仪器及其安装要求

      - 竖向抗压静载试验桩的设备仪器及其安装，按JGJ 106-2014《建筑基桩检测技术规范》第4.2节规定执行。

      - 水平静载试验桩的设备仪器及其安装，按JGJ 106-2014《建筑基桩检测技术规范》第6.2节规定执行。

      - 竖向抗拔静载试验桩的设备仪器及其安装，按JGJ 106-2014《建筑基桩检测技术规范》第5.2节规定执行。

      - 上述设备仪器的量程还需覆盖本要求文件给出的位移和承载力，加载用千斤顶行程应大于本文件规定的最大加载位移量。

      - 未尽事宜应遵照JGJ 106-2014《建筑基桩检测技术规范》执行。

### 检测报告内容要求

      - 提供桩基施工工艺试验的验证性结论，提供试验桩竣工报告，提供试验桩的施工记录和施工技术参数，并指出工程桩施工中应注意的事项。提供管桩最后贯入度的收锤标准；提供管桩的打桩机具。

      - 出现异常情况时，应说明其检测过程、原因分析以及建议采取的措施。

      - 低应变动力检测分析报告（按《建筑基桩检测技术规范》JGJ 106-2014执行）；

      - 高应变动力检测分析报告 （按《建筑基桩检测技术规范》JGJ 106-2014执行）；

      - 单桩竖向抗压静载试验分析报告（按《建筑基桩检测技术规范》JGJ 106-2014执行）；

      - 单桩水平静载试验分析报告 （按《建筑基桩检测技术规范》JGJ 106-2014执行）；

      - 单桩竖向抗拔静载试验分析报告（按《建筑基桩检测技术规范》JGJ 106-2014执行）；

      - 未尽事宜详见《建筑基桩检测技术规范》JGJ 106-2014。

### 试桩布置图

详见附图。

# 投标人资质与要求：

1、投标单位必须具有建设行政主管部门核发的《建设工程质量检测机构资质证书》，并取得省级及以上技术监督局颁发的CMA计量认证证书。（提供复印件并加盖公章）

2、项目负责人应具有工程师或以上技术职称，且具有省级及以上建设行政主管部门核发的建设工程质量检测人员岗位合格证。（提供复印件并加盖公章）

3、项目组成员必须不少于4人（含项目负责人），具有省级及以上建设行政主管部门核发的建设工程质量检测人员岗位合格证（提供复印件并加盖公章）

4、招标时审定的项目组人员与实际人员应一致，未经业主同意不得变更；

# 投标报价：

（一）服务内容：

1、工程检测服务应是完成全部服务内容所收取的费用，含由检测单位联合的第三方有桩基施工资质（至少为2级）单位的桩基施工和桩头处理的费用。（预制管桩生产厂家指定为句容建华）

2、投标方报检测工作量清单及检测单价、总价（总价中包含《试桩检测技术要求》中的桩基施工和检测桩头处理等所有费用），桩头处理与检测分项报价计入总价。

3、在实际实施过程中，招标方可根据项目的具体情况，投标方应根据招标方的要求做好相关服务工作。

4、报价方式：报价为含增值税送到价。如国家税率调整，按合同含税价格/（1+合同约定税率）*（1+国家规定的新税率）调整合同价格开具发票；

（二）付款方式：

（1）合同签订后一个月内，凭票支付50%（现汇）；

（2）检测数据上传并提交检测报告（电子版一份，纸版4份）后一个月内，凭票支付剩余50%（现汇）；

如投标人不接受招标人提出的付款方式，可在报价书中明确能够接受的付款方式及付款时间，评标时作为参考。报价为含税价，如有不同请注明。

# 投标文件组成：

（1）投标函

（2）授权委托书

（3）项目负责人情况表

（4）企业营业执照、资质证书等资料

（5）关于资格审查申请书和资审材料真实性、准确性的承诺

（6）关于廉洁自律的承诺

- 1、报价函

江苏索普工程科技有限公司：

（投标单位全称）授权（全权代表姓名）（职务、职称）为全权代表，参加贵方组织的招标有关活动，并对该项目进行投标。

1、我单位经研究招标文件和有关资料后，按照《镇江市建设工程质量检测和建筑材料试验收费标准指导价》《江苏省建筑与装饰工程计价定额》或《江苏省市政工程计价定额》（2014版）规定的收费标准综合下浮      %，税率       %，如有分项报价，请另附分项报价清单；（因涉及两个下浮率，要求按统一下浮率报价）

2、我方保证遵守招标文件中的全部规定；

3、我方保证忠实地执行双方签订的合同，并承担合同规定的责任义务；

4、我方已详细审查全部招标文件，包括招标文件的补充文件（如有）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力，同时完全接受招标文件所有条款。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按招标方的解释处理；

5、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的报价或收到的任何报价。

6、对自主公开招标文件的不接受项：

全权代表（签字）：                  联系电话：

投标单位（盖章）：

日期：

- 2、授权委托书

本授权委托书声明：我         （姓名）系                     （投标方）的法定代表人，现授权委托                        （单位名称）的       （姓名）为我的授权代理人，以本公司的名义参加                        （招标方名称）的              							招标项目的投标活动，授权委托人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

授权委托人无转让权，特此委托。

委托代理人姓名：           性别：          年龄：

单      位：                部门：          职务：

投标方：（盖  章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：   年  月  日

- 3、申请资格审查人简介

| 单 位 名 称 |  | （盖章） | 地 址 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资 质 要 求 |  |  | 单位性质 |  |
| 法 定 代 表 人 |  |  | 职 称 |  |
| 联 系 人 |  |  | 联系电话 |  |
| 申 请 资 格 审 查 组 织 机 构 和 企 业 概 况 |  |  |  |  |

备注：企业营业执照、资质证书：复印件加盖公章

日期： 年  月  日

- 4、项目负责人简介

| 姓名 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 学历 |  | 职称/职务 | 工程师/总工程师 |
| 资质/证书 |  | 工作年限 |  |
| 自 | 至 | 项目/职务/有关技术及管理经验 |  |
| 年 月 | 年 月 |  |  |
| 年 月 | 年 月 |  |  |
| 年 月 | 年 月 |  |  |
| 年 月 | 年 月 |  |  |

备注：项目负责人资格证书或职称证书复印件加盖公章

日期     年  月  日

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 学历 | 专业 | 从事工程检测工作年限 | 拟任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 5、主要工程检测人员一览表

备注：项目组员必须不少于4人（含项目负责人），均须持有有效的岗位证书（复印件加盖公章）

日期：   年  月  日

6、关于资格审查申请书和资审材料真实性、准确性的承诺

我单位参加                           （招标方名称）的

（招标工程名称）工程投标，我单位郑重向招标方作如下承诺：

一、我单位保证在投标时所递交的有关证书、文件等业绩、信誉证明材料均满足本次工程招标，并对其真实性、准确性负完全责任；

二、我单位保证在资格后审时所递交的材料无弄虚作假行为；

三、我单位将认真履行承诺，如有违背，我单位及项目负责人无条件接受招标方取消我方投标资格，直至取消中标资格的处罚。

单  位：                             （签章）

法定代表人或授权代表人            （签字或盖章）

日期：    年  月  日

- 7、关于廉洁自律的承诺

我单位参加                    （招标方名称）的

（招标工程名称）工程投标，我单位郑重向招标方作如下承诺：

一、我单位保证在招标投标过程中遵守国家法律法规，做到公平竞争；

二、我单位将严格按照招标方的要求和相关招标投标法的规定进行招标投标活动；

三、在招标投标期间，我方承诺不宴请贵方人员或向贵方人员赠送各种礼品、礼券（现金）；

四、我单位将认真履行承诺，如有违背，我单位及项目负责人无条件接受招标方取消我方投标资格，直至取消中标资格的处罚。

单位：                                （签章）

法定代表人或授权代表人            （签字或盖章）

日期：    年  月  日

# 投标文件递交：

1、投标截止时间及开标时间2024年 9 月 6 日 14 时（北京时间）；

2、本项目投标通过线下方式进行：应将报价书及相关资料以标袋形式送达，标袋外包装必须用“封条”密封，封条“格式自定”，另需加盖公章、法人章，填写密封日期；在标袋封面上需注明“投标项目名称，投标方名称、地址、联系人、联系电话”等；投标文件还应包括正本 1 份，并要求在投标截止日之前送达，逾期将作为作废标处理。

3、与本投标有关的一切往来通讯请密封寄：

公司：江苏索普工程科技有限公司

地址：江苏省镇江市京口区求索路101号

邮编：212006

联系人：郭经理13862445331/0511-88995375

4、凡对招标文件条款有疑义的，请在开标前按以下方式联系：

联系单位：江苏索普工程科技有限公司

地址：江苏省镇江市京口区求索路101号，邮编：212006

联系人：郭经理13862445331/0511-88995375

# 开标、评标、流标及废标：

（一）开标

本项目由招标人组织评标小组负责开标工作，确定最终中标人。

（二）评标

1、评标办法：经评审的最低投标价法

对投标方的资质、技术方案、投标方提供所联合的桩基施工单位的资质（不低于2级）、整体报价、工期等进行综合考虑，最低价者为中标单位。

投标方按照《镇江市建设工程质量检测和建筑材料试验收费标准指导价》，在综合自身优势后自报优惠折扣价，经评审的最低报价为中标候选人。

2、在能够满足招标人技术要求及供货期要求的投标人中选择总价最低的一家投标人作为中标候选人。

3、请各投标人保持通讯畅通，便于评标小组在开标现场电话联系。

4、评标小组不得泄露各投标人的报价。

（三）流标

招标人如发现招标过程中有串标、陪标等扰乱招标人经营秩序的恶劣情况，经招标人评标小组评定可作流标处理，并可将相关投标方列入供应商负面清单，一年内不再接受参与投标工作。

（四）废标

1、凡投标人不具备生产经营资质的，或投标文件填写不完整、报价有空项的，或不符合技术要求条款的，或者存在其他不符合招标人有关要求的问题，经招标人评标小组评定，可作废标处理。

2、投标人应如实提供符合市场规律和自身成本的合理报价。如果投标人的报价与市场价格明显偏离并因此影响了招标活动的公正合理性，损害了招标人的正当利益，经招标人评标小组评定，可作废标处理。

# 其他注意事项：

（一）违约责任：

1.如出卖人没有按照规定的时间交货或提供服务，出卖人须支付违约金，违约金从货款中扣除，迟交货物或未提供服务的违约金逾期每日按合同总金额的1%计收。迟交货物或未提供服务超过20日，买受人有权解除合同，买受人可要求出卖人于五个工作日内返还买受人合同货款并按合同总额的20%承担违约责任。

2.出卖人交货后，如果货物经检验不合格的，买受人可选择以下处理方式：

（1）买受人选择换货的，换货所产生的费用由出卖人承担。经买受人同意出卖人换货的，需在买受人第一次验收不合格之日起30日内供货，逾期供货的，违约责任参照第1款执行。如果出现两次经检验不合格的情况，买受人有权解除合同，出卖人需在检验不合格之日起五个工作日内返还买受人合同货款，并赔偿合同总货款的20%违约金给买受人，买受人在出卖人返还货款之前，有权质押货物，质押期间如产生仓储费，该仓储费由出卖人承担。

（2）买受人选择解除合同的，退货所产生的费用由出卖人承担。出卖人需在检验不合格之日起五个工作日内返还买受人合同货款，并赔偿合同总货款的20%违约金给买受人，买受人在出卖人返还货款之前，有权质押货物，质押期间如产生仓储费，仓储费由出卖人承担。

（二）中标人中标以后应严格按照标书约定与招标方签订供需合同，并按合同约定做好物资供应和服务工作。对中标人所有违背标书及合同约定的行为，招标人均可持续保留与中标方中止合作的一切权利。

（三）对需检验的品种，经招标人检验部门检验合格后方能收货，否则做退、换货处理；长期合约的中标人如出现三次产品质量不合格的情况，视为中标人无能力保障产品质量，招标人有权终止此次招标合同的执行。

（四）对不合格货品招标人应及时通知中标人，如有异议双方可协商解决；如需仲裁，应按合同约定在规定时间内按《产品质量仲裁检验和产品质量鉴定管理办法》执行。仲裁期间中标人应保证招标人供应，不影响招标人正常生产运行。

（五）如投标人不能正常履约，对招标人生产经营活动造成影响的，根据《索普集团供应商负面清单管理规定（2023年修订版）》（详见附件1），招标人有权对违反规定的投标人进行考核扣分，对列入负面清单的供应商，索普集团本部及各分子公司将不接受其投标，产生严重影响的，招标人将依法追究投标人法律责任。索普集团供应商负面清单的公示地址为：www.sopo.com.cn。

（六）投标人对所供产品所引起的知识产权方面的纠纷，由投标人承担一切后果，招标人不承担任何责任。

（七）投标人应详细阅读本招标书，参与报价投标即视为对本招标书所列之条款均表示接受。

（八）本次招标解释权归江苏索普（集团）有限公司商务合作部所有。

（九）本次招标中标信息公示网址：

http://www.sopo.com.cn/list/91-93.html。

# 索普集团供应商负面清单管理规定

- 附件1

索普集团供应商负面清单管理规定

（2023年修订版）

第一章 总则

第一条 凡按国家标准及相关准则或规定组织生产销售的物资供应商、服务提供商或施工承包商，其资质证照齐全且满足我司采购要求，均可参与我司组织的招标及比价采购等商务活动。

第二条 本制度适用于索普集团本部各部门，各单位须参照本规定要求，制定本单位供应商负面清单管理规定并报集团商务合作部审核通过后实施。

第三条 职责分工

1.使用部门：负责提供技术参数或提出服务要求，对采购物资或服务的质量进行验收，对供应商所供货物在使用效果、产品质量、服务质量等方面进行评价。

2.管理部门：负责监管使用过程，对标的物样品或试供原料的质量进行检验，判定其是否符合公司所需的技术要求。

3.采购部门：负责通过线上或线下途径不断开发有能力、满足公司所需物资或服务的供应商，对目标供应商所提供的材料完整性、交货期、价格等作为筛选的依据进行资格初审，收集供应商资料并建立档案。

4.监管部门：负责对采购流程的合规性进行监督。

第二章　供应商负面清单确定流程

第四条 供应商负面清单管理工作由商务合作部全面负责，其他职能部门在使用或监管过程中产生的供应商考核意见应报商务合作部统一汇总管理。具体确定流程如下：

供应商评审负面清单制度流程

第三章　供应商积分考核和管理

第五条 供应商的积分考核主要包括供货质量、交货周期、售后服务、资质信誉等方面，每项各10分。使用部门、专业管理部门、采购部门、监管部门均可提出书面考核意见。商务合作部负责对各相关部门提出的考核意见进行收集汇总，并根据综合扣分情况将供应商分为合格供应商或负面清单供应商。凡被列入负面清单的供应商，自被考核当日起一年内均不得与公司进行合作；凡未被列入负面清单的供应商一年后当年考核扣分自动清零。

1.合格供应商：供应商一年内累计考核扣分介于0-9分之间，可作为合格供应商继续开展合作。

2.负面清单供应商：供应商单次供应考核扣分或一年内累计考核扣分达到10分以上（含10分），须列入负面清单供应商，至少于一年内停止与其产生新的合作。

第六条 供应商考核方法

1.质量方面

（1）所供产品出现质量问题，经调换未对公司造成影响，单次扣1-3分。

（2）所供产品出现质量问题，对公司造成了一定影响，单次扣3-5分。

（3）所供产品出现质量问题，对公司造成了严重影响，单次扣5-10分。

2.交货方面

（1）交货时无质检报告或合格证等必要资料的，单次扣1-3分。

（2）交货时未按规定包装的，单次扣1-3分。

（3）延期交货，但未对公司造成影响，单次扣1-3分；造成一定影响，单次扣3-5分；造成严重影响，单次扣5-10分。

（4）交货过程中存在故意隐瞒质量缺陷或以次充好，单次扣5-10分。

（5）运输单位未能按要求完成运输任务，单次扣1-3分。

3.售后方面

（1）对我公司的售后服务要求不能及时响应，单次扣1-3分；已造成一定影响，单次扣3-5分；造成严重影响，单次扣5-10分。

（2）售后人员不能及时解决问题，单次扣1-3分。

（3）在质保期之内，拒绝按合同提供售后服务，单次扣5-10分。

4.资信方面

（1）中标之后因报价、参数错误等原因，经双方协商终止合同的签订，单次扣1-3分。

（2）中标之后拒绝签订合同或拒绝履行合同，单次扣5-10分。

（3）无正当理由未及时开具发票给我方，单次扣1-3分。

（4）未按合同约定价格开票，单次扣1-3分。

（5）注册信息及基本资质证书不属实，单次扣5-10分。

（6）因知识产权引起纠纷，单次扣5-10分。

第七条 供应商发生以下情况，将直接列入负面清单，情节严重的，甚至可以直接永久性停止合作：

1.涉及弄虚作假、欺诈、故意隐瞒、冒名顶替等行为的。

2.出现串标、围标、陪标，或者以损害其他诚实竞争者的利益谋求中标的。

3.供应商通过恶意法律诉讼起诉我公司最终被法院裁定为败诉的。

4.违反廉政协议，滋生腐败现象的。

第八条 关于无效投诉的处理办法

根据索普集团招标管理制度，投标人如对投标结果存有异议，可向监管部门提起投诉。但为了维护招标工作的严肃性，投标人所提出的投诉一旦被公司认定为无效投诉，单次扣除投诉人3分；如果投标人仍不接受解释且采取重复投诉，甚至出现捏造事实、无理取闹、聚众围堵、恶意诽谤等严重扰乱公司生产经营秩序的恶劣行为，可再扣除投诉人5-10分；投标人对同一事件的无效投诉或一年内累计无效投诉的次数达到三次以上（含三次），均直接列入供应商负面清单，情节严重的，也可以永久性停止合作。

第四章 负面清单供应商的消除

第九条 已被列入负面清单的供应商通过自身完善、整改等措施，其产品或服务质量满足公司要求，原则上自考核满一年以后，供应商可提出书面申请，经供应商能力确认流程鉴定后方可从负面清单中消除。具体流程如下：

1.供应商提出负面清单消除的书面申请以及针对考核项的整改措施、效果等相关文件材料；

2.商务合作部牵头组织相关部门对供应商提供的文件材料进行确认，必要时组织现场考察；

3.商务合作部根据材料确认及考察情况提出建议，经相关部门会签再报集团分管领导批准以后方可完成负面清单供应商的消除工作。

第五章  附则

第十条 各部门、各单位应努力按照公开、公平、公正的原则，做好供应商负面清单的考核和管理工作。

第十一条 供应商负面清单的加入和消除总体采取谁加入谁消除的独立自主处置原则，不同单位对同一供应商一年内的考核扣分累计达到15分以上，由集团商务合作部将其列为负面清单供应商。

第十二条 各部门、各单位对负面清单供应商的加入和消除均应在第一时间报送集团商务合作部，并由集团商务合作部统一在公司指定公告栏中进行公示。对已被某一单位列入负面清单的供应商，其他单位在同一时期一律不得再与其开展新的合作；对所有已被累计两次加入负面清单的供应商，各部门、各单位一律永久性停止与该供应商的合作。

第十三条 本规定自颁发之日起生效，由集团商务合作部负责解释，原《索普集团供应商负面清单管理规定（试行）》（苏索企字〔2020〕165号）同时废止。

附件2

| 供应商考核表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时间： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 企业名称 | 供货产品 | 考核扣分 |  |  |  |  |  | 扣分时间 | 总体评估 |  | 备注 |  |  |
|  |  |  | 质量 | 交货 | 售后 | 资信 | 其他 | 累计 |  | 合格供应商 | 列入负面清单 |  |  |  |